文档编号：SIP-TEST-2.0

信息学院学生综合服务与党团管理平台

软件测试报告

版本：V4.0    当前仓库 HEAD：96d6e79   更新日期：2026-06-29

| 测试对象 | 信息学院学生综合服务与党团管理平台 当前主线代码（HEAD 96d6e79）与生产部署链路 |
| --- | --- |
| 测试口径 | 整合 2026-06-26 S77 合并后完成单元测试、2026-05-27 测试工程师完成集成测试和缺陷审查与缺陷整改复核、2026-06-29 完成系统测试。 |
| 覆盖平台 | FastAPI 后端、Vue 3 Web 管理端、uni-app 小程序、金仓数据库、内网生产环境 |
| 测试目标 | 验证当前代码基线、线上真实响应与认证边界，复核历史缺陷整改情况，并给出最终交付结论与残留建议 |

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-06-07 | 项目组 | 按 2026-06-07 生产在线抽检收口的首版正式测试报告。 | V1.0 |
| 2 | 2026-06-26 | 项目组 | 2026-06-26 S77 合并后完成单元测试 | V2.0 |
| 3 | 2026-06-27 | 项目组 | 完成集成测试。 | V3.0 |
| 4 | 2026-06-29 | 项目组 | 完成系统测试缺陷整改复核、生产认证态只读抽检与知识/通知写入闭环实测（含清理），以及学生端↔教师审批闭环的生产真机微信端到端实测（真实 wx.login→生产签发学生会话→申请→审批→学生回看 APPROVED） | V4.0 |

目录

文档变更历史记录	1

1 测试概述	4

1.1 编写目的	4

1.2 测试范围	4

1.3 测试人员与时间	4

1.4 测试环境	4

2 测试设计	5

2.1 测试策略	5

2.2 测试用例设计	6

2.3 测试总体情况	6

3 测试执行结果	8

3.1 平台级执行结果	8

3.2 重点业务闭环结果	8

3.3 生产认证态读写验证	9

只读验证	9

写入闭环验证（含清理）	10

学生端↔教师审批闭环（生产真机微信 + 本地全量回归）	11

4 缺陷分析与整改复核	11

4.1 缺陷统计	11

4.2 缺陷分类整改情况	12

4.3 典型缺陷整改说明	12

5 测试结论与建议	13

5.1 测试结论	13

5.2 改进建议	14

1 测试概述

1.1 编写目的

本文档用于沉淀 信息学院学生综合服务与党团管理平台 当前主线（HEAD 96d6e79）的测试结论，统一记录已完成的静态检查、构建验证、自动化回归、生产在线抽检与专项业务验证结果。

1.2 测试范围

- 后端：鉴权、知识库、通知、党团流程、事务审批、画像、荣誉、学业分析、导入导出与审计。

- Web 管理端：登录态、通知中心、审批工作台、学生管理、党团流程、学业与审计页面。

- 小程序学生端：首页、知识库、通知中心、事务申请、党团流程、画像与学业分析。

- 环境链路：本地金仓回归环境、内网生产部署、健康检查与关键 API 认证边界。

1.3 测试人员与时间

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行 / 汇总人员 | 项目组 |
| 缺陷审查窗口 | 2026-05-26：S50 测试工程师对当时 HEAD 的 Bug 审查（记录 14 项 Logic 缺陷） |
| 缺陷整改与专项验证 | 2026-05-27 ~ 2026-06-13：S65~S74 完成认证/越权、Web 登录态与 401、通知治理、小程序分页等整改，以及证明 PDF、订阅消息、模板下载、审批附件下载等专项补验 |
| 最终全量回归 | 2026-06-26：S77 合并 S75 性能/UI 与 S76 互测修复后，后端全量单元测试通过 |
| 生产在线抽检 | 2026-06-2：对 http://10.10.0.13/ 做未登录公开面、受保护接口边界，以及以有效 SUPER_ADMIN 账号登录后的认证态只读核对 |
| 当前代码基线 | 当前仓库 HEAD 96d6e79 |

1.4 测试环境

| 环境 | 配置 / 说明 |
| --- | --- |
| 后端 | FastAPI + uv；数据库为 Kingbase；支持本地 Docker 开发环境与内网生产环境 |
| Web 管理端 | Vue 3 + pnpm；通过 vue-tsc 类型检查与 vite build 验证； |
| 小程序 | uni-app + mp-weixin；通过 vue-tsc 与 build:mp-weixin 验证交付包 |
| 生产环境 | http://10.10.0.13/ 内网部署；2026-06-26 在线核对根页标题=信息学院管理后台、入口资源 /assets/index-Cl5iT-qx.js 与 vue / vendor / antdv 三个独立第三方 chunk、样式 /assets/index-BKLmXvqt.css、healthz 与知识接口均正常 |
| 测试账号 | 本轮已由部署维护方提供有效管理员账号（SUPER_ADMIN），用于认证态只读验证，密码不在本文档固化 |

2 测试设计

2.1 测试策略

| 测试层次 | 目标 | 代表验证 |
| --- | --- | --- |
| 静态检查 | 快速发现语法、风格和明显实现错误 | ruff、compileall / py_compile、vue-tsc |
| 自动化回归 | 验证后端契约与业务流程主干是否稳定 | pytest 全量（S77：146 passed）/ 定向集成测试 |
| 构建验证 | 确认 Web 与小程序产物可生成 | pnpm -C web build、pnpm -C miniapp build:mp-weixin |
| 生产在线抽检 | 确认内网部署当前真实响应、公开能力与认证边界 | GET /、healthz、knowledge/search·categories·detail、6 个受保护接口 401、旧共享口令登录 401 |
| 缺陷整改复核 | 确认历史测试基线缺陷已闭环 | 2026-05-26 基线 14 项 Logic 缺陷逐项代码定位复核 |
| 专项业务验证 | 验证证明预览、订阅消息、模板/附件下载等高风险细节 | S57、S64、S70、S74、S76、PR #6 merge review 等记录 |

2.2 测试用例设计

| 模块 | 核心用例 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 知识库 | 关键词检索、来源展示、模板下载、AI 匹配 | 必须优先返回官方来源，避免幻觉或空链路 |
| 党团流程 | 模板查看、学生流程发起、节点推进、提醒记录 | scope 权限、节点状态推进与留痕一致性 |
| 事务审批 | 请假/盖章/证明提交、驳回重提、审批通过、证明 PDF 预览 | 状态机、附件、审批角色与 PDF 开放条件 |
| 通知中心 | 圈人预览、批次发送、投递明细、站内消息查看 | 目标范围准确性、失败原因回看、多渠道边界 |
| 画像与荣誉 | 主档查看、纠错申诉、荣誉展示、导出与敏感字段保护 | 字段权限、越权拒绝、导出脱敏 |
| 学业分析 | 成绩单解析、培养方案比对、课程建议 | 仅做弱提示，不给出毕业强结论 |

2.3 测试总体情况

| 检查项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 后端静态检查 | 通过 | 2026-06-26：ruff check、py_compile 均通过 |
| 数据库迁移 | 通过 | 2026-06-26：alembic upgrade head（含 0021 student_workflows.status 索引）成功 |
| 后端全量回归 | 通过 | 2026-06-26 S77 合并后：pytest 146 passed, 4 warnings in 267s（修复 /notices/inbox 测试路由后清零唯一历史失败） |
| Web 管理端构建 | 通过 | 2026-06-26：pnpm -C web build（vue-tsc + vite）通过，产物分出 vue/vendor/antdv 独立 chunk |
| 小程序类型与构建 | 通过 | 2026-06-26：vue-tsc 类型检查与 pnpm -C miniapp build:mp-weixin 通过 |
| 生产根页在线抽检 | 通过 | GET / => 200，title=信息学院管理后台，入口 /assets/index-Cl5iT-qx.js 与 vue / vendor / antdv 三个独立第三方 chunk 均返回 200 application/javascript |
| 生产知识搜索在线抽检 | 通过 | GET /api/v1/knowledge/search?page=1&size=50 => 200，total=16，含官方知识与模板下载类条目 |
| 生产知识分类在线抽检 | 通过 | GET /api/v1/knowledge/categories => 200，返回 9 个分类 |
| 生产知识详情在线抽检 | 通过 | GET /api/v1/knowledge/{id} => code=0，可返回已发布条目详情 |
| 生产受保护接口边界 | 通过 | 未带 Bearer token 访问 report/overview、admin/notices、requests/{id}/attachments/{aid}/download、workflow/public/templates、honors、admin/quiz/questions 均返回 401 |
| 生产认证态只读抽检 | 通过 | 以 SUPER_ADMIN 账号登录后，overview、academic-gap、通知、荣誉、审计、知识条目/模板、学生检索与学生画像等只读接口均返回 code=0（详见 3.4） |
| 生产认证态写入抽检 | 通过 | 知识库（建条目→发布→检索→停用）与通知（建→发布→分发→归档）两条写入闭环在生产实测通过，测试数据已即时清理（详见 3.4） |
| 学生端审批闭环实测 | 通过 | 生产真机微信：真实 wx.login→生产签发学生会话→请假申请→提交→辅导员审批→学生回看 APPROVED；证明 PDF/附件下载/匿名 401 由本地 test_request_flow 20 passed 复核（详见 3.4） |
| 历史共享账号在线复核 | 已失效 | POST /api/v1/auth/login 使用 admin / admin123 返回 401（40100：工号或密码错误） |
| 历史缺陷整改复核 | 通过 | 2026-05-26 基线 14 项 Logic 缺陷按当前 HEAD 代码定位逐项确认已修复（见第 4 章） |
| 专项验证 | 通过 / 部分保留前置条件 | 证明 PDF、微信订阅消息、模板直下载、审批附件下载等专项结果已留痕 |

3 测试执行结果

3.1 平台级执行结果

| 平台 | 执行结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端代码基线 | 通过 | 最新留痕基线为 2026-06-26 S77 合并后：146 passed, 4 warnings；知识/报表缓存、N+1 消除与索引补强均零回归 |
| Web 管理端构建基线 | 通过 | 构建链路稳定；S72/S75 已修复登录失败误判、401 跳转丢 redirect 与登录态恢复问题，并补齐全局加载与分包 |
| 小程序构建基线 | 通过 | vue-tsc 与 build:mp-weixin 通过；S73 修复 Intl 运行时兼容、S75 激活下拉刷新与 GET 去重 |
| 生产匿名 / 未登录面 | 通过 | 根页、healthz、知识搜索/分类/详情均在线；6 个受保护接口的未登录边界正确返回 401 |
| 生产认证链路 | 读写已验证 | 以有效 SUPER_ADMIN 账号登录成功，11 类只读接口均 code=0；知识与通知两条写入闭环（创建→发布→检索/分发→停用/归档）在生产实测通过并即时清理；学生侧申请审批写入待学生账号补验 |
| 学生端审批闭环 | 生产真机微信已验证 | 微信开发者工具真实微信登录→生产 wx-login 签发学生会话→请假申请→提交→辅导员认领/审批→学生回看 APPROVED，生产端到端通过；证明 PDF/附件下载/匿名 401 由本地 test_request_flow 20 passed 复核 |
| 微信小程序联调 | 已验证 | mp-weixin 构建通过；并在微信开发者工具用真实微信账号经 n150 隧道指向生产完成真机登录与申请闭环 |

3.2 重点业务闭环结果

| 业务闭环 | 当前结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 知识库公开查询 | 线上已验证 | knowledge/search 在线返回 total=16，包含休学、复学、校历、学院公告等官方知识条目及模板下载类条目；详情与分类接口在线返回 code=0 |
| 模板/附件文件鉴权 | 线上边界已验证 | knowledge/templates、requests/{id}/attachments/{aid}/download 未带 token 均返回 401；模板与审批附件直下载能力以 S70/S74/S76 专项验证与本地 DB 回归覆盖 |
| 党团流程管理 | 回归与代码验证通过 | 流程模板、发起、推进与提醒链路在 S77 全量回归（含 test_workflow_party_flow）通过；scoped 协同角色搜人权限已按 viewer scope 收口 |
| 事务申请与审批 | 回归与代码验证通过 | 请假、盖章、证明申请与审批工作台可用，请假起止日期顺序已强校验；证明 PDF 仅在 APPROVED 后开放预览；审批附件可在认证态下载并写审计 |
| 通知中心 | 回归与代码验证通过 | 圈人、发送、批次查看链路通过回归；scoped 越权投递、生产 mock 入口、详情错误态、生效日期校验等历史缺陷均已整改 |
| 画像、荣誉与学业分析 | 回归与代码验证通过 | 本人查看、教师范围查看、纠错申诉、荣誉展示与弱结论学业分析已打通；小程序画像历史等长列表已补分页/加载更多 |

3.3 生产认证态读写验证

2026-06-26，由部署维护方提供有效管理员账号（SUPER_ADMIN），完成认证态只读抽检与认证态写入闭环验证。写入验证使用清晰标注的测试数据，并在验证后即时清理（知识条目停用、通知归档），避免污染正式业务数据。

只读验证

| 验证项 | 接口 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 登录与会话 | POST /auth/login + GET /auth/me | 登录成功，/auth/me 返回角色 SUPER_ADMIN、must_change_password=false、token 版本有效 |
| 运营看板 | GET /admin/report/overview | code=0，返回学生/请求/通知等聚合指标（原 scoped 越权项已收口） |
| 学业缺口聚合 | GET /admin/report/academic-gap | code=0，total=7，返回培养方案缺口聚合明细 |
| 通知中心 | GET /admin/notices | code=0，total=9，返回通知列表 |
| 荣誉公示 | GET /admin/honors、GET /honors | code=0，管理视图 total=3、公开视图 total=2 |
| 党团流程模板 | GET /workflow/public/templates | code=0，返回党员/团员发展等流程模板 |
| 理论自测题库 | GET /admin/quiz/questions | code=0，total=1，返回题库条目 |
| 知识条目/模板 | GET /admin/knowledge/entries、/templates | code=0，条目 total=17、模板 total=4 |
| 学生检索与画像 | GET /admin/workflow/students/search?q=2024、/admin/profile/{id} | code=0，检索 total=6，可返回单个学生画像（搜人权限已收口） |
| 审计日志 | GET /admin/audit-logs | code=0，total=2163，审计写入在生产持续生效 |
| 改密失败态 | POST /auth/change-password（错误旧密码） | 返回 40100 旧密码错误，未误改、未 500，错误态可控 |

写入闭环验证（含清理）

| 业务闭环 | 写入步骤 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 知识库闭环 | POST 来源 + 条目(草稿) → publish → 公开检索 → detail → deprecate | 条目状态 DRAFT→PUBLISHED：发布后公开检索 total=1（命中测试 slug，印证 S75 写路径缓存事件失效）；详情返回来源；停用后公开检索 total=0，清理生效 |
| 通知闭环 | POST 通知(草稿) → target-preview → publish → dispatch → archive | 圈人预览 target_count=2；发布 PUBLISHED；分发批次 NB-… target=2/success=2/failed=0、状态 COMPLETED（IN_APP 送达 2 名演示学生）；归档完成清理 |

学生端↔教师审批闭环（生产真机微信 + 本地全量回归）

学生端为微信小程序，登录走真实微信 code 换 openid。本轮已在生产用真实微信完成端到端验证：在微信开发者工具（appid wxcb6352a74505bc41、真实微信账号）运行学生端，经 n150 隧道指向生产 API，wx.login 取得真实 code 后由生产后端完成 jscode2session 签发学生会话（印证生产微信登录配置正确）。

| 步骤 | 动作（生产 10.10.0.13） | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微信开发者工具真实 wx.login → 生产 wx-login | 签发学生 JWT（角色 STUDENT），生产 jscode2session 成功 |
| 2 | 学生发起请假申请（LEAVE_PERSONAL） | request_id=7，DRAFT（标注「【验收测试-勿用】」） |
| 3 | 学生提交 | 状态 SUBMITTED |
| 4 | 辅导员认领（COUNSELOR 账号） | 状态 IN_REVIEW |
| 5 | 辅导员审批通过 | 状态 APPROVED，动作链 SUBMIT/CLAIM/APPROVE，审批意见留痕 |
| 6 | 学生端回看申请 | 状态 APPROVED，可见审批意见，闭环成立 |
| 生产未登录访问 wx-login 伪造 code 返回 40100；已绑定学生重复绑定返回 40901/40902，均符合预期。证明类（CERTIFICATE）PDF 预览、附件认证下载（学生+辅导员）与匿名下载 401 边界，另由本地 Docker 全链路 test_request_flow.py 全量 20 个场景回归 20 passed 复核（含驳回重提、撤回、转线下、终态 REOPEN、附件必填、证明模板引擎、协同角色 scope 等）。 |  |  |

4 缺陷分析与整改复核

4.1 缺陷统计

| 类型 | 基线数量 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Crash | 0 | 0 | 2026-05-26 基线及当前 HEAD 均未发现可稳定复现的崩溃类问题 |
| Logic | 14 | 0 待修复 | 2026-05-26 基线记录 14 项；按当前 HEAD（ca3b8de）代码逐项复核均已修复 |
| 新增缺陷 | — | 0 | S51~S77 整改与性能/UI 优化未引入可复现的新增有效缺陷，全量回归无回归 |
| 说明：14 项 Logic 缺陷为 2026-05-26 测试基线（bug-report.md）记录值；本最终版以当前 HEAD 代码定位逐项复核其整改情况，结论为均已修复。 |  |  |  |

4.2 缺陷分类整改情况

| 类别 | 基线数量 | 整改状态 | 整改方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端认证与权限 | 4 | 已修复 | 改密递增 token_version 使旧 token 失效；overview/通知预览分发/流程搜人均按 viewer scope 收口 |
| Web 登录态与错误处理 | 4 | 已修复 | 根路由先 fetchMe 再定向、瞬时错误不再误登出、401 统一携带 redirect、党团提醒 fetch 接入 401 处理 |
| Web 通知治理 | 2 | 已修复 | 模拟短信回执入口改为 isDev 门禁；详情/批次失败设置 error 标记并显示加载错误而非空态 |
| Miniapp 统计与分页 | 4 | 已修复 | 首页统计与事务/画像历史列表补齐分页、加载更多与剩余提示，不再只取第一页 |

4.3 典型缺陷整改说明

| ID | 模块 | 问题描述 | 整改与当前代码定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| S50-L01 | 后端认证 | 改密后旧 access/refresh token 仍有效（P0） | change_password 内 token_version += 1（auth/service.py:375），旧 token 校验即失效 |
| S50-L02 | 运营看板 | scoped 教师访问 overview 看到全局统计（P0） | admin_overview 传入 viewer_user_id/viewer_roles（report/router.py:87-96），按范围聚合 |
| S50-L04 | 通知中心 | scoped 编辑者可预览/投递 scope 外学生（P0） | target-preview 与 dispatch 传入 viewer scope（notice/router.py:212-233） |
| S50-L07/L08 | Web 401 处理 | 401 跳裸 /login 丢 redirect；提醒 raw fetch 无 401 分支 | request.ts 与 workflow.ts fetch 均跳 /login?redirect=<path>（request.ts:114-116、workflow.ts:221-225） |
| S50-L09 | Web 通知治理 | 生产暴露模拟短信回执入口 | 回执按钮加 isDev 门禁（NoticeList.vue:771），生产不渲染 |
| S50-L11~L14 | 小程序 | 首页/历史列表只统计第一页，无加载更多 | request/profile 等页补 hasMore/loadMore 与错误保留（request/index.vue:363、profile/index.vue:1100） |
| 说明：完整缺陷清单与原始代码定位见仓库根目录 bug-report.md 与 S50 细化文件；整改过程见 S51~S77 细化记录与主计划变更历史。 |  |  |  |

5 测试结论与建议

5.1 测试结论

- 当前主线代码（HEAD 96d6e79）通过后端静态检查、数据库迁移、后端全量回归、Web 构建与小程序类型检查/构建，具备正式交付与稳定演示基础。

- 2026-05-26 测试基线记录的 14 项 Logic 缺陷，经当前 HEAD 代码逐项复核均已修复，未发现崩溃类问题，整改未引入新增有效缺陷。

- 生产环境 http://10.10.0.13/ 于 2026-06-29 在线核对：根页、healthz、知识搜索/分类/详情均在线，前端已部署 S75 分包产物；6 个受保护接口未登录访问均返回 401，认证边界符合预期。

- 生产认证态读写路径已在 10.10.0.13 实登验证：以有效 SUPER_ADMIN 账号登录后，11 类只读接口均 code=0、改密错误旧密码可控返回 40100；知识库与通知两条写入闭环在生产实测通过并即时清理，印证 S75 写路径缓存事件失效。学生端↔教师审批闭环已用真实微信在生产端到端跑通（微信开发者工具真实 wx.login→生产签发学生会话→请假申请→提交→辅导员审批→学生回看 APPROVED）；证明 PDF 预览与附件认证下载等细节由本地 test_request_flow 全量 20 passed 复核。

5.2 改进建议

- 交付侧：有效 SUPER_ADMIN 管理员账号已用于本轮认证态读写验证，并已用真实微信完成学生端生产实测；建议按需补发各 scope 的教师角色账号以覆盖更多角色视图，并停止依赖已失效的共享口令。

- 清理侧：本轮在生产产生的标注测试数据（请假申请、停用知识条目/来源、归档通知、测试学生与测试辅导员账号）建议由部署维护方按标签统一清理或归档。

- 优化侧：按需推进小程序 lazyCodeLoading（需 devtools 运行时 smoke）、AsyncBoundary 逐页接入与 knowledge 检索缓存等推荐项，均非阻塞交付的必选项。

- 运维侧：保持 GitHub Actions 内网部署与 /healthz、知识公开接口的常态化只读 smoke，作为上线后的基本健康监测。