文档编号：SIP-TEST-1.0

信息学院学生综合服务与党团管理平台

软件测试报告

版本：V1.0    当前仓库 HEAD：f7ca186    更新日期：2026-06-07

| 测试对象 | 信息学院学生综合服务与党团管理平台 当前主线代码与生产部署链路 |
| --- | --- |
| 测试口径 | 整合 2026-05-26 全量测试工程师审查、2026-06-06 PR #6 专项复核与 2026-06-07 生产在线抽检 |
| 覆盖平台 | FastAPI 后端、Vue 3 Web 管理端、uni-app 小程序、金仓数据库、内网生产环境 |
| 测试目标 | 验证代码基线、线上真实响应、认证边界和残留缺陷，并给出当前交付风险与改进建议 |

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-06-07 | 项目组 | 按 2026-06-07 生产在线抽检重新收口的正式测试报告。 | V1.0 |

1 测试概述

1.1 编写目的

本文档用于沉淀 信息学院学生综合服务与党团管理平台 当前主线的测试结论，统一记录已完成的静态检查、构建验证、自动化回归、生产在线抽检和专项业务验证结果，并明确区分“当前线上已核对事实”与“仅由代码实现和历史专项验证支撑的能力结论”，据此识别当前交付的残留风险和缺陷优先级。

1.2 测试范围

- 后端：鉴权、知识库、通知、党团流程、事务审批、画像、荣誉、学业分析、导入导出与审计。

- Web 管理端：登录态、通知中心、审批工作台、学生管理、党团流程、学业与审计页面。

- 小程序学生端：首页、知识库、通知中心、事务申请、党团流程、画像与学业分析。

- 环境链路：本地金仓回归环境、内网生产部署、健康检查与关键 API 认证边界。

1.3 测试人员与时间

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行 / 汇总人员 | Codex（基于仓库留痕测试结果与专项验证记录整理） |
| 主回归窗口 | 2026-05-26：S50 当前 HEAD 测试工程师 Bug 审查 |
| 后续专项验证 | 2026-05-26 ~ 2026-06-06：证明 PDF、微信订阅消息、模板下载、按钮反馈、PR #6 合并复核等专项补验 |
| 生产在线抽检 | 2026-06-07：对 http://10.10.0.13/ 根页、healthz、知识搜索、知识分类、受保护接口和历史共享口令做在线核对 |
| 当前代码基线 | 当前仓库 HEAD f7ca186；已知全量测试基线来自 2026-05-26 的 current-head 审查 |

1.4 测试环境

| 环境 | 配置 / 说明 |
| --- | --- |
| 后端 | FastAPI + uv；数据库为 Kingbase；支持本地 Docker 开发环境与内网生产环境 |
| Web 管理端 | Vue 3 + pnpm；通过 build 结果验证类型与构建链路 |
| 小程序 | uni-app + mp-weixin；通过 vue-tsc 与 build:mp-weixin 验证交付包 |
| 生产环境 | http://10.10.0.13/ 内网部署；本轮已在线核对根页标题=信息学院管理后台、资源 /assets/index-CTe-2Tbm.js / /assets/index-5iSv60ht.css、healthz 与知识接口 |
| 测试账号 | 历史共享口令 admin / admin123 于 2026-06-07 在线核对返回 401，不再作为有效线上测试账号；当前有效账号需由部署维护方发放 |

2 测试设计

2.1 测试策略

| 测试层次 | 目标 | 代表验证 |
| --- | --- | --- |
| 静态检查 | 快速发现语法、风格和明显实现错误 | ruff、compileall / py_compile、vue-tsc |
| 自动化回归 | 验证后端契约与业务流程主干是否稳定 | pytest 全量 / 定向集成测试 |
| 构建验证 | 确认 Web 与小程序产物可生成 | pnpm -C web build、pnpm -C miniapp build:mp-weixin |
| 生产在线抽检 | 确认内网部署当前真实响应、公开能力与认证边界 | GET /、GET /healthz、knowledge/search、knowledge/categories、受保护接口 401、旧共享口令登录 401 |
| 专项业务验证 | 验证证明预览、订阅消息、模板下载等高风险细节 | S57、S64、S70、PR #6 merge review 等记录 |

2.2 测试用例设计

| 模块 | 核心用例 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 知识库 | 关键词检索、来源展示、模板下载、AI 匹配 | 必须优先返回官方来源，避免幻觉或空链路 |
| 党团流程 | 模板查看、学生流程发起、节点推进、提醒记录 | scope 权限、节点状态推进与留痕一致性 |
| 事务审批 | 请假/盖章/证明提交、驳回重提、审批通过、证明 PDF 预览 | 状态机、附件、审批角色与 PDF 开放条件 |
| 通知中心 | 圈人预览、批次发送、投递明细、站内消息查看 | 目标范围准确性、失败原因回看、多渠道边界 |
| 画像与荣誉 | 主档查看、纠错申诉、荣誉展示、导出与敏感字段保护 | 字段权限、越权拒绝、导出脱敏 |
| 学业分析 | 成绩单解析、培养方案比对、课程建议 | 仅做弱提示，不给出毕业强结论 |

2.3 测试总体情况

| 检查项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 后端静态检查 | 通过 | 2026-05-26：ruff、compileall 均通过 |
| 后端全量回归 | 通过 | 2026-05-26：pytest 143 passed, 3 warnings |
| Web 管理端构建 | 通过 | 2026-05-26 current-head 审查通过 |
| 小程序类型与构建 | 通过 | 2026-05-26 current-head 审查通过；2026-06-06 PR #6 合并复核再次通过 |
| 生产根页在线抽检 | 通过 | GET / => 200，title=信息学院管理后台，静态资源为 /assets/index-CTe-2Tbm.js / /assets/index-5iSv60ht.css |
| 生产知识搜索在线抽检 | 通过 | GET /api/v1/knowledge/search?page=1&page_size=20 => 200，total=16，其中模板下载类条目 4 个 |
| 生产知识分类在线抽检 | 通过 | GET /api/v1/knowledge/categories => 200，返回 9 个分类 |
| 生产受保护接口边界 | 通过 | 未带 Bearer token 访问 /api/v1/knowledge/templates 与 /api/v1/workflow/public/templates 均返回 401 缺少 Authorization |
| 历史共享账号在线复核 | 已失效 | POST /api/v1/auth/login 使用 admin / admin123 返回 401：工号或密码错误 |
| 专项验证 | 通过 / 部分保留前置条件 | 证明 PDF、微信订阅消息、模板直下载等专项结果已留痕 |

3 测试执行结果

3.1 平台级执行结果

| 平台 | 执行结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端代码基线 | 通过 | 当前留痕基线为 2026-05-26：143 passed, 3 warnings；后续针对知识、证明、订阅消息等能力有专项补验 |
| Web 管理端构建基线 | 通过 | 构建链路稳定；当前风险主要集中在登录态、401 跳转和通知错误态呈现 |
| 生产匿名 / 未登录面 | 通过 | 根页、healthz、知识搜索、知识分类均在线；受保护接口的未登录边界正确返回 401 |
| 生产认证链路 | 部分验证 | 已确认受保护接口需要 Bearer token，但本轮未拿到当前有效线上账号；旧共享口令 admin / admin123 已失效 |
| 微信小程序联调 | 部分验证 | mp-weixin 构建可通过；真实微信授权、手机端送达与线上学生账号仍依赖外部前置条件 |

3.2 重点业务闭环结果

| 业务闭环 | 当前结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 知识库公开查询 | 线上已验证 | knowledge/search 在线返回 total=16，包含休学、复学、校历、学院公告等官方知识条目及 4 个模板下载类条目 |
| 模板文件鉴权 | 线上边界已验证 | knowledge/templates 未带 token 返回 401；模板直下载能力仍以 S70 与 PR #6 历史专项验证为主 |
| 党团流程管理 | 代码与历史验证通过 | 流程模板、发起、推进与提醒链路已有代码和历史专项验证；但本轮线上未使用有效账号实登复核 |
| 事务申请与审批 | 代码与历史验证通过 | 请假、盖章、证明申请与审批工作台可用；证明 PDF 仅在 APPROVED 后开放预览，但本轮线上未完成真实账号复测 |
| 通知中心 | 代码与历史验证通过 | 圈人、发送、批次查看链路已有历史验证；当前仍保留 scoped 越权投递与生产 mock 入口等已登记缺陷 |
| 画像、荣誉与学业分析 | 代码与历史验证通过 | 本人查看、教师范围查看、纠错申诉、荣誉展示和弱结论学业分析已打通；本轮线上未使用有效角色账号逐项实登 |

3.3 残留风险与未覆盖项

- 当前最新的全量后端回归基线来自 2026-05-26；2026-06-06 的 PR #6 合并复核主要覆盖小程序构建与模板相关链路，未重新执行一轮新的全量 pytest。

- 2026-06-07 在线核对表明，旧版文档沿用的共享口令 admin / admin123 已失效；后续任何生产实登验收都必须重新发放当前有效的管理员、教师和学生账号。

- 生产环境当前缺少可直接用于本轮复测的真实教师 / 学生账号；证明类申请虽然代码上可在正确角色下完成审批并生成 PDF，但正式验收仍需准备真实账号。

- 微信订阅消息链路代码与生产出网已验证可达，但真实手机端送达仍依赖用户在小程序中完成有效模板授权。

- 部分 Web / Miniapp 风险属于逻辑与分页体验问题，不影响系统启动和主链路演示，但会影响正式交付质量。

- 由于本轮没有拿到当前有效生产账号，管理端登录后功能、党团流程、事务审批和通知操作未能在 10.10.0.13 上重新完成一轮实登抽检。

4 缺陷分析

4.1 缺陷统计

| 类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Crash | 0 | 当前主线未发现可稳定复现的新增崩溃类问题 |
| Logic | 14 | 范围集中在认证/权限、通知治理、Web 登录态与错误态、小程序分页统计 |
| 基础分合计 | 112 | 按测试实验指导书口径：Crash 15 分 / Logic 8 分 |

4.2 缺陷分类分析

| 类别 | 数量 | 代表问题 |
| --- | --- | --- |
| 后端认证与权限 | 4 | 改密后旧 token 未失效、scoped 看板全局聚合、协同角色可发起但不能搜人、scoped 通知可越权投递 |
| Web 登录态与错误处理 | 4 | 默认落点错误、/auth/me 临时失败误登出、401 跳转丢 redirect、党团提醒 raw fetch 绕过统一处理 |
| Web 通知治理 | 2 | 生产暴露模拟短信回执入口、详情/批次失败被展示成正常空态 |
| Miniapp 统计与分页 | 4 | 首页未读通知、首页待跟进申请、事务申请列表、画像历史都只计算第一页 |

4.3 典型缺陷说明

| ID | 模块 | 问题描述 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| S50-L01 | 后端认证 | 用户修改密码后旧 access token 与 refresh token 仍然有效 | 存在会话安全风险，应列为 P0 |
| S50-L02 | 运营看板 | 带 scope 的教师访问 overview 时仍看到全局统计 | 会造成越权数据暴露，应优先修复 |
| S50-L04 | 通知中心 | scoped 通知编辑者可预览并投递 scope 外学生 | 会导致误投和越权投递，是核心业务风险 |
| S50-L07 | Web 401 处理 | token 失效后普通请求或画像下载都直接跳裸 /login，丢失 redirect | 影响用户连续操作体验与复测效率 |
| S50-L11 ~ L14 | 小程序 | 首页和历史列表只统计第一页，没有加载更多或剩余提示 | 不影响启动，但会影响数据完整性和可用性 |
| 说明：典型缺陷完整清单、代码定位和优先级以仓库根目录 bug-report.md 与 S50 细化文件为准。 |  |  |  |

5 测试结论与建议

5.1 测试结论

- 当前主线代码可以通过后端静态检查、后端全量回归、Web 构建、小程序类型检查与小程序构建，系统已具备稳定演示和继续迭代的基础。

- 生产环境 http://10.10.0.13/ 当前根页、healthz、知识搜索和知识分类接口均在线，未登录访问受保护接口时认证边界也符合预期。

- 生产认证链路尚不能视为“已完整验证”：历史共享口令 admin / admin123 已失效，本轮未拿到新的有效线上账号，因此登录后的真实业务操作仍需补一轮实登复测。

- 截至当前留痕口径，未发现新的崩溃类问题，但仍存在 14 个已确认 Logic bug；其中权限越权、旧 token 失效和通知治理问题应在正式交付前优先清零。

5.2 改进建议

- P0：立即修复改密后旧 token 仍可用、scoped 运营看板全局聚合、scoped 通知越权投递三项问题。

- P1：统一 Web 401 跳转与登录态恢复逻辑，移除生产环境中的模拟回执入口，并修复协同角色搜人权限不一致问题。

- P2：补齐小程序首页与历史列表的分页、加载更多和总数口径，避免用户只看到第一页数据。

- 运维侧应立即更新互测和交付文档中的账号口径，发放当前有效的管理员、教师和学生验收账号，避免继续依赖已失效的共享口令。

- 在下一轮正式交付测试前，建议重新执行一轮以当前 HEAD 为基线的后端全量 pytest、Web build 和 Miniapp build，并补一轮 10.10.0.13 的真实教师账号、真实学生账号和真实微信授权联调。